UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

RadioHuasteca

Lo que hicimos en el Sprint 1

Primera version de Radio Huasteca para nuestra comunidad

| Proyecto | RadioHuasteca |
| --- | --- |
| Periodo | Sprint 1 |
| Integrantes del equipo | Marco Antonio Ruvalcaba Reyes y Erick Angel Tenorio Alcantara |
| Materia | Integradora II |
| Docente | Mtro. Alfonso Naranjo Anaya |

Fecha: 23 de septiembre de 2026

# 1. De que trata este documento

En este documento contamos, de forma sencilla, que hicimos en el primer Sprint de Radio Huasteca y como revisamos que funcionara. La idea es que cualquier integrante del equipo pueda entender que se entrego y que falta por construir.

Radio Huasteca es una plataforma de radio comunitaria para Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo. Pensamos primero en las personas que la van a usar desde su celular y en que puedan encontrar la informacion sin complicarse, incluso cuando la conexion no sea la mejor.

# 2. Que queriamos lograr

Crear una primera pantalla de Radio Huasteca que fuera facil de entender, que funcionara en celular y que tuviera un acceso claro al ultimo boletin.

Al terminar este Sprint debiamos tener una pagina navegable, con la identidad de la radio, sus accesos principales y un reproductor demostrativo. Los avisos, tramites, fonoteca, administracion y participacion ciudadana se dejaron para los siguientes Sprints para no hacer demasiado grande esta primera entrega.

# 3. Lo que incluye esta entrega

| Lo que hicimos | Como quedo |
| --- | --- |
| Pantalla de inicio | La pagina muestra el nombre de la radio, Santa Ana Hueytlalpan y mensajes cortos para saber donde estamos y que se puede hacer. |
| Menu principal | El menu lleva a Inicio, Boletin y La radio. Cada opcion desplaza a la parte correspondiente de la pagina. |
| Uso desde celular | La distribucion se acomoda a pantallas pequeñas. El menu se abre y se cierra, y los textos siguen siendo faciles de leer. |
| Boletin demostrativo | El boton inicia y detiene un audio de demostracion. Tambien muestra si esta listo para escuchar o si ya se esta reproduciendo. |
| Idiomas | Se agrego el selector ES/HN y se organizaron los textos principales. El Hñähñu queda pendiente de revision con hablantes de la comunidad. |

# 4. Lo que hicimos

Diseñamos la pantalla de inicio con el nombre de Radio Huasteca, la ubicacion de referencia y un espacio visible para el boletin.

Ordenamos el menu con iconos y nombres cortos para que las secciones se reconozcan rapidamente.

Adaptamos la pagina a celulares pequeños. En esas pantallas el menu se abre solo cuando se necesita y despues se cierra para dejar libre la lectura.

Agregamos un reproductor sencillo para demostrar el flujo de escuchar y detener el boletin. Por ahora reproduce un audio de demostracion, porque el archivo real de la radio se conectara despues.

Preparamos los textos principales en español y dejamos el selector listo para incorporar la version en Hñähñu cuando sea revisada por hablantes de la comunidad.

Revisamos que la entrega funcionara y que los cambios quedaran organizados dentro del proyecto.

# 5. Como comprobamos que funciona

En la siguiente tabla explicamos cada criterio con palabras sencillas y anotamos que comprobamos en esta entrega. Esto nos ayudo a mantenernos dentro de lo que tocaba hacer en el Sprint 1.

| Historia | Lo que debia pasar | Lo que comprobamos | Como lo podemos mostrar |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 Navegacion | La persona puede elegir una opcion del menu, llegar a esa parte y volver a Inicio sin perderse. | Probamos Inicio, Boletin y La radio. En celular el menu aparece solo cuando se abre y se cierra al elegir una opcion. | Capturas del menu y de cada seccion; pruebas en 320, 360 y 390 pixeles. |
| HU-03 Ultimo boletin | Al pulsar el boton, el audio comienza, se muestra su estado y se puede detener. | El reproductor usa un audio demostrativo. El boton inicia o detiene y el texto avisa si esta listo o reproduciendose. | Captura del boletin y video corto mostrando inicio y detencion del audio. |
| HU-12 Mobile-first | La pagina se puede leer y usar sin moverla de lado en 320, 360 y 390 pixeles; los botones se distinguen. | En celular el contenido pasa a una sola columna, se ajustan los espacios y se conserva un ancho minimo de 320 pixeles. | Capturas de las pruebas en los tres anchos indicados. |
| HU-13 Estructura bilingue | Los elementos principales aparecen en español y hay un espacio preparado para Hñähñu sin hacerlo pasar por traduccion terminada. | Se dejo el selector de idioma y la organizacion de textos lista para una version revisada. Se aclara que la traduccion necesita validacion comunitaria. | Capturas del selector y revision de los textos principales. |

# 6. Como quedo la pagina

El resultado es una primera version navegable de Radio Huasteca. Al entrar, la persona identifica de inmediato la radio, ve el acceso al boletin y puede moverse entre Inicio, Boletin y La radio. Usamos textos cortos, colores inspirados en la region y botones faciles de reconocer.

Pensamos la navegacion primero para celular. En una pantalla pequeña, el menu aparece cuando la persona lo abre y se cierra al elegir una opcion. Asi la pagina no se siente saturada y queda mas espacio para leer.

El boton del boletin demuestra el flujo basico de audio: iniciar, mostrar que esta reproduciendose y detener. En los siguientes Sprints esta base puede conectarse con boletines, capsulas y avisos reales de la comunidad.

# 7. Cosas que cuidamos

Probamos primero la lectura y el uso desde pantallas pequeñas, porque el celular sera una de las formas principales de entrar a la pagina.

Los botones tienen nombres directos, como “Escuchar boletin”, y los iconos ayudan a identificar cada seccion.

Usamos mensajes breves y cercanos para que la pagina se entienda sin leer demasiadas instrucciones.

El reproductor queda visible en el inicio porque escuchar el boletin es la funcion principal de este Sprint.

El selector Hñähñu es una preparacion inicial, no una traduccion definitiva. Antes de publicarla, debe revisarse con hablantes de la comunidad.

# 8. Lo que sigue despues

Para que este primer Sprint fuera manejable, dejamos para despues estas funciones:

Avisos comunitarios clasificados por prioridad.

Catalogo o fonoteca de audios.

Informacion de tramites con apoyo auditivo.

Inicio de sesion y panel de administracion.

Carga de audios y gestion de contenidos.

Buzon de participacion ciudadana y revision de notas de voz.

# 9. Cierre

Con este Sprint dejamos lista una base visual y funcional para Radio Huasteca: una pantalla de inicio adaptable al celular, un menu sencillo, un boletin demostrativo y una primera organizacion bilingue.

La entrega cumple con lo que nos propusimos para esta etapa: tener una primera version que se pueda mostrar y probar. Desde aqui podremos agregar avisos, audios y otros modulos sin perder la idea principal de que Radio Huasteca sea clara y cercana para la comunidad.

# Anexo A. Evidencias que podemos mostrar en la revision

Captura de la pantalla de inicio en computadora y celular.

Capturas de la navegacion en celulares de 320, 360 y 390 pixeles.

Video corto donde se abra el menu, se elija el boletin y se inicie o detenga el audio demostrativo.

Captura del selector de idioma y de los textos principales.

Captura de la version entregada o de la revision del proyecto.